- 附件1

- 供应商须知

| 序号 | 项目名称 | 大竹县中医院门诊医技综合楼外墙维修项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 大竹县中医院 |
|  | 采购活动实施部门 | 实施部门：大竹县中医院总务科 地 址：大竹县竹阳镇竹海路东段1178号 联系人：唐老师 联系电话：13548271836 |
|  | 项目编号 | DZXZYYZ—202204 |
|  | 服务地点 | 大竹县中医院门诊医技综合楼 |
|  | 服务时限要求 | 收到采购方通知后，30天内完成施工。 |
|  | 采购内容 | 详见附件1相关项目资料 |
|  | 控制价 | 控制价（最高限价）：¥220.00元/平方（大写人民币贰佰贰拾元整） 说明：对设置控制价的，控制价是最高限价，报价大于控制价的视为无效报价。 |
|  | 递交响应文件地点 | 大竹县中医院总务科 |
|  | 是否退还响应文件 | 否 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 分包 | 成交人必须承担总包责任，必须独立完成项目，不得以任何形式转包，否则采购人有权终止合同并追究中标人的责任。 |
| - 12 | 项目投标保证金 | 投标保证金1000.00元（暂时估计工程总额为6万元），不接受未缴纳投标保证金的报名。（注明：大竹县中医院门诊医技综合楼外墙维修项目投标保证金，凭银行凭证到大竹县中医院财务科出具投标保证金收款凭证，投标保证金在项目合同签订后，凭财务收款凭证由财务科转账退还）。 开户名称：大竹县中医院 开户行：工行大车坝支行 账号：231700 85091 00000113 |
| - 13 | 招标结果公告 | 招标结果在大竹县中医院官网予以公告http://dzxzyy.com.cn/ |
| - 14 | 成交通知书领取 | 招标结果公告日期结束后，请成交供应商按照要求（邮件或电话通知）到大竹县中医院总务科领取成交通知书。联系电话：13548271836。 |
| 15 | 疫情防控要求 | 为配合贯彻落实国家、省市应对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作部署，加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，现对投标人作如下要求： 1.各单位应切实履行疫情防控责任，仅限派一名代表参加竞争性谈判会议，所派的人员应为无新冠病毒接触史，身体健康且符合防控要求.2.严格防控措施，参与投标人员应全程佩戴口罩，出示健康码及24小时核酸报告，自觉接受体温检测，对有发热、咳嗽等症状以及不符合疫情防控要求的人，谢绝参加投标活动。 |
| - 16 | 其他事项 | 本项目为非政府采购项目，文件中所涉及政府采购相关内容均为参照执行，最终解释权归大竹县中医院所有。 |

- 报价函

大竹县中医院：

我公司全面研究了“            ”项目（项目编号：            ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的招标活动。我公司授权            （姓名、职务）代表            （供应商名称）全权处理本项目招标的有关事宜。

一、我公司愿意遵守招标文件中的各项规定，提供符合贵单位要求的全部内容，报价见报价单。

二、一旦我公司确定为成交单位，将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、我公司同意本采购文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我公司可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我公司愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：            （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

## 承诺函

大竹县中医院：

我公司作为本次采购项目的投标单位，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚、处理（有效期内）；

（三）具有健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（达到规定的行政处罚罚款听证标准金额的为较大金额，采购项目所属行业主管部门对较大数额罚款标准有规定的，依照行业主管部门的规定）；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，本公司以及本公司委托的代理人不属于本项目招标文件规定的禁止参与本项目采购活动的情形，也不属于政府采购相关法律法规和规范性文件等规定的其他禁止参加政府采购活动的情形。

四、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

五、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

六、法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策、主管部门规范性文件对供应商或采购品目有强制性要求的，除了文件明确要求符合相关强制性要求并提供证明材料的条件外，我公司承诺其他所有条件也完全满足法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策和主管部门规范性文件的强制性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：            （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

报价表

| 项目名称 | 大竹县中医院门诊医技综合楼外墙维修项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | DZXZYYZ-202204 |
| 最高限价 | 小写：¥ 220.00元 大写：人民币贰佰贰拾元整 |
| 报 价 | 小写：¥ （元） - 大写：人民币 |

供应商名称：            （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：

大竹县中医院门诊

医技住院综合楼外墙维修项目工程合同

发包人（简称甲方）：大竹县中医院

承包人（简称乙方）：

根据《中华人民共和国民典法》、《合同法》等有关法律规定，甲方将门诊医技住院综合楼外墙维修工程承包给乙方施工，为了明确双方的权利义务，经甲乙双方充分协商，特达成如下合同条款：

工程名称、内容、单价

| 序号 | 工程名称 | 内容 | 单价（㎡） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊医技楼外墙维修工程 | 门诊医技住院综合楼外墙维修 | ***元/平方 | 含税价（铲除爆裂墙面保温层、墙面搓沙、腻子、外墙漆等）。 面积以现场验收为准，其他以双方现场确认为准。 |

合同总价大约***元，竣工后，按实际维修面积计算总价。先施工，后付工程款。

注:该合同单价已包括工程设计、材料、制造、包装、保险、运输、吊架的租金和安装调试、质保期内质保服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用，甲方无须另向乙方支付其他任何费用。

验收

1、在合同签订之日起30日内完成全部维修项目（不可排除因素需要延长工期的除外），本项目将按照相关法律法规及相关技术要求验收。

三、质保服务

1、自验收日起，乙方提供工程一年质保服务（包含巡检维护、维修由乙方负责）。质保期内，非人为造成的外墙（起泡、起壳及脱落）损坏等一切责任和安全责任由乙方负全责。

- 四、付款方式及期限

1、甲方付款采用银行电汇的方式。

2、工程验收合格之日后，甲方在收到乙方合法有效票据15个工作日内付总款的百分之九十五（其他余款在质保期满后支付）。甲方付款前，乙方须根据竣工结算金额开具相应金额的合法有效的票据给甲方,否则甲方有权拒绝付款。

- 五、特别约定

- 1、本合同为外墙维修（含设计及维修等一切费用），设计如有缺陷、出现任何设计相关问题乙方负责。

- 2、乙方作业人员必须保证安全施工，文明施工，施工过程中造成的一切安全事故，概由乙方自行承担责任。

- 六、违约责任

1、乙方逾期竣工的，每逾期一日，按照合同总价款1%的标准支付违约金。

2、质保期内出现质量问题的，乙方应在甲方通知后12小时内达到现场予以处理，逾期的，按每小时100元的标准支付违约金。逾期超过3日的，甲方有权另行安排他人处理，由此而产生的费用由乙方承担。

- 七、争议解决办法

因工程的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。工程符合标准的，鉴定费由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。甲、乙双方签章之日起生效。

甲方：（盖章）大竹县中医院   	        乙方：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

开户银行：工商银行大竹县车坝支行  开户银行：

账号:      2317008509100000113     账号：

签约日期：2022年  月  日            签约日期：2022年  月  日

- 施工安全责任承诺书

为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本承诺书。

一、工程概况：

1、工程名称：大竹县中医院门诊医技综合楼外墙维修项目。

2、工程范围：甲方委托乙方对大竹县中医院门诊医技综合楼外墙维修。

3、工程地点：大竹县中医院门诊医技综合楼

二、承诺内容

1:、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

2、此项目为高空作业，乙方及其各班组要建立安全施工小组，设立专职安全员与甲方保持联系，经常进行安全施工检查，且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

3、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员。

4、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。

5、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。

6、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

7、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。

8、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

三、其他事项

1、本责任书一式四份，甲方三份乙方一份。

2、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

承诺人：

签订日期：    年     月     日